Российская  Федерация

Ростовская  область

г о р о д   Ш а х т ы

##### ГОРОДСКАЯ ДУМА

###### РЕШЕНИЕ № 94

6-го  заседания городской Думы города  Шахты

Принято 31 марта 2016 года

Об утверждении «Отчета о ходе выполнения «Программы социально-экономического развития г. Шахты на 2011 – 2016 годы» за 2015 год»

Заслушав «Отчет о ходе выполнения «Программы социально – экономического развития г. Шахты на 2011 – 2016 годы» за 2015 год», городская Дума города Шахты

решила:

| Утвердить «Отчет о ходе реализации «Программы социально – экономического развития г. Шахты на 2011 – 2016 годы» за 2015 год» согласно приложению к настоящему решению. Считать реализацию «Программы социально – экономического развития г. Шахты на 2011 – 2016 годы» в 2015 году удовлетворительной. На основании федерального закона № 172-ФЗ от 28.06.2014 «О стратегическом планировании в Российской Федерации» реализацию «Программы социально – экономического развития г. Шахты на 2011 – 2016 годы» прекратить. Признать утратившими силу: 1) решение городской Думы города Шахты от 23.12.2010 № 74 «Об утверждении Программы социально-экономического развития г. Шахты на 2011-2016 годы»; 2) решение городской Думы города Шахты от 29.11.2012 № 326 «О внесении изменений в решение городской Думы города Шахты «Об утверждении Программы социально-экономического развития г. Шахты на 2011-2016 годы»; 3) решение городской Думы города Шахты от 28.03.2013 № 373 «О внесении изменений в «Программу социально-экономического развития г. Шахты на 2011-2016 годы»; 4) решение городской Думы города Шахты от 29.05.2014 № 519 «О внесении изменений в «Программу социально-экономического развития г. Шахты на 2011-2016 годы». Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого заместителя главы Администрации В.Н. Мамонова, заместителя главы Администрации – директора Департамента финансов Д.А. Дедученко, заместителя главы Администрации А.Н. Коренева, заместителя главы Администрации А. П. Глушкова, заместителя главы Администрации Д.В. Кравцова, заместителя главы Администрации С.В. Галатова и комитет городской Думы по экономической политике, промышленности, инвестициям и предпринимательству (А.Л. Гершман). |
| --- |
| Председатель городской Думы – глава города Шахты 31 марта 2016 года | И. Жукова |

Разослано: Управлению муниципального правотворчества Министерства внутренней и информационной политики РО, Администрации города Шахты, департаменту экономики прокуратуре, СМИ, дело.

Приложение

к проекту решения городской    Думы «Об утверждении отчета «О ходе реализации «Программы социально – экономического развития г. Шахты на 2011 – 2016 годы» за 2015 год»

ОТЧЕТ

о ходе реализации «Программы социально – экономического развития

г. Шахты на 2011 – 2016 годы»

за 2015 год

Реализация Программы социально – экономического развития г. Шахты на 2011 – 2016 годы, обеспечивается за счет качественной реализации отраслевыми (функциональными) органами и структурными подразделениями Администрации муниципальных программ по курируемым направлениям.

Общее исполнение Программы, состоящее из исполнения реализуемых на территории города муниципальных программ, составило:

млн. руб.

| Показатель | План | Факт | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО по Программе, | 5056,67 | 4855,50 | 96,02 |
| в том числе: |  |  |  |
| местный бюджет | 1261,58 | 1191,81 | 94,47 |
| областной бюджет | 2563,69 | 2473,21 | 96,47 |
| федеральный бюджет | 989,27 | 985,08 | 99,58 |
| внебюджетные источники | 242,13 | 205,40 | 84,83 |

В ходе исполнения муниципальных программ обеспечивалась реализация различных проектов, связанных со строительством, реконструкцией, капитальным или текущим ремонтом объектов, предусмотренных Программой социально-экономического развития.

| Наименование объекта строительства, реконструкции, капитального или текущего ремонта, предусмотренного Программой социально-экономического развития в 2015 году | Характер работ | Фактическое состояние |
| --- | --- | --- |
| Строительство завода по производству биаксиально-ориентированной полипропиленовой пленки (ООО «ВОТЕРФОЛЛ ПРО») | строительство | Проект в стадии реализации |
| Строительство гипермаркета (ООО «Лента») | строительство | Проект в стадии реализации |
| Строительство швейной фабрики в г.Шахты Ростовской области (ЗАО ПКФ «Элегант») (1, 2 этап) | строительство | Проект не реализован в связи с решением инициатора. Перенесен на неопределенный срок |
| Строительство цеха по изготовлению металлоконструкций (ООО «Донстройтехсервис») | строительство | Проект в стадии реализации |
| Запуск швейного производства (ООО «БТК Групп») | реконструкция | Проект реализован |
| дорога ул. Шевченко (пер. Межевой – пр. Победа Революции) на участке от пер. Межевой до пер. Комиссаровский | капремонт | Проект не реализован в связи с отсутствием финансирования. |
| дорога пр. Красной Армии (ул. Ионова –ул. Шевченко) на участке от ул. Ионова до ул. Советская | ремонт | Проект не реализован в связи с отсутствием финансирования. |
| дорога ул. Юный Спартак (пер. Шишкина - пер. Щаденко) | ремонт | Проект не реализован в связи с отсутствием финансирования. |
| дорога ул. Смидовича (пер. Якутский – пер. Шишкина) | ремонт | Проект не реализован в связи с отсутствием финансирования. Перенесен на 2016 год. |
| А/дорога «Центр-Артем» (ул. Северная - пер. Татаркина) на участке от ул. Текстильная до пер. Татаркина | ремонт | Проект не реализован в связи с отсутствием финансирования. |
| дорога пр. Ленинского Комсомола (пер. Татаркина - пер. Довженко) в г.Шахты | ремонт | Проект не реализован в связи с отсутствием финансирования. |
| дорога пр. Победы Революции (южная граница города - пер. Минский) на участке: от ул. Маяковского до южной границы города | ремонт | Проект не реализован в связи с отсутствием финансирования. |
| Реконструкция и строительство объектов электрических сетей наружного освещения | реконструкция | Проект реализован |
| Строительство и капитальный ремонт светофорных объектов | строительство | Проект не реализован в связи с отсутствием финансирования. |
| Проведение капитального ремонта поликлиники пос. Таловый МБУЗ Городская поликлиника №7 | ремонт | Проект реализован (построено модульное здание) |
| Капитальный ремонт здания МБУЗ «Городская поликлиника», расположенного в г. Шахты по ул. Азовская, 50-а | ремонт | Проект в стадии реализации (разработана проектно-сметная документация) |
| Капитальный ремонт здания гинекологического отделения МБУЗ «Городская больница № 2», расположенного в г. Шахты по ул. Забольничная, 2 | ремонт | Проект в стадии реализации (разработана проектно-сметная документация) |
| Капитальный ремонт здания центрального стерилизационного отделения МБУЗ ГБСМП им. В.И. Ленина | ремонт | Проект в стадии реализации (разработана проектно-сметная документация) |
| Капитальный ремонт МБОУ СОШ №14 | ремонт | Проект реализован частично (49,2%), с переносом на 2016г. |
| Строительство детского сада на 220 мест, проспект Победа Революции, 208 | строительство | Проект не реализован. Не утвержден земельный участок – произведена замена земельного участка (ул. Шурфовая, 202-а) |
| Строительство детского сада на 220 мест, проспект Шахтинский, 52-а | строительство | Проект реализован |
| Строительство детского сада на 120 мест, микрорайон № 3 жилого района «Олимпийский» | строительство | Проект не реализован, по причине отсутствия необходимости |
| Строительство детского сада на 80 мест, на территории МБДОУ № 24, ул. Садовая, 22-а | строительство | Проект реализован (установлен модульный детский сад на 100 мест) |
| Реконструкция стадиона «Шахтер» в г.Шахты | реконструкция | Реализовано частично (25,5%), с переносом на 2016-2018гг. |
| Проведение капитального ремонта спортивного зала по ул. Красинская, 42А | ремонт | Проект реализован |
| Реконструкция спортивного ядра п. Красина со спортивными площадками МБОУ ДОД ДЮСШ № 5 г. Шахты, ул. Егорова, 15а | реконструкция | Проект не реализован, по причине отсутствия финансирования. Перенесен на 2016 г. |
| Капитальный ремонт ДК им. Н.Е. Парамонова - структурного подразделения МБУК г. Шахты «ГДКиК» | ремонт | Не реализован, по причине отсутствия финансирования, с переносом на 2018г. |
| Капитальный ремонт клуба «Аютинский» - структурного подразделения МБУК г.Шахты «ГДКиК» | ремонт | Не реализован, по причине отсутствия финансирования, с переносом на 2018г. |
| Капитальный ремонт МБОУ ДОД Детская художественная школа им. В.А. Серова | ремонт | Не реализован, по причине отсутствия финансирования, с переносом на 2018г. |

Вместе с тем реализованы следующие проекты не предусмотренные Программой.

| Наименование объекта строительства, реконструкции, капитального или текущего ремонта, предусмотренного Программой социально-экономического развития в 2015 году | Характер работ | Фактическое состояние |
| --- | --- | --- |
| Капитальный ремонт МБДОУ № 70 | ремонт | Проект реализован (204 места) |
| Капитальный ремонт МБДОУ № 78 | ремонт | Проект реализован (введено 40 дополнительных дошкольных мест) |
| Приобретение модульного детского сада для МБДОУ № 22 (100 мест) | строительство | Проект реализован |
| Приобретение модульного детского сада для МБДОУ № 36 (100 мест) | строительство | Проект реализован |
| Приобретение модульного детского сада для МБДОУ № 40 (80 мест) | строительство | Проект реализован |
| Приобретение модульного детского сада для МБДОУ № 43 (60 мест) | строительство | Проект реализован |
| Приобретение модульного детского сада для МБДОУ № 46 (110 мест) | строительство | Проект реализован |
| Приобретение модульного детского сада для МБДОУ № 74 (100 мест) | строительство | Проект реализован |
| Мероприятия по программе «Доступная среда» в МБОУ лицей № 6, МБОУ лицей № 11, МБОУ СОШ № 22, МБОУ СОШ № 36 (архитектурная доступность) | реконструкция | Проект реализован |
| Приобретение металлоконструкций для устройства ограждений МБОУ СОШ №4; МБОУ Лицей №11; МБОУ СОШ №15; МБОУ СОШ №22; МБОУ СОШ №31; МБОУ СОШ №37; МБОУ СОШ №38; МБОУ СОШ №40 | строительство | Проект реализован |
| Ремонт мягкой кровли МБОУ гимназия им. Пушкина | ремонт | Проект реализован |
| Ремонт спортивного зала МБОУ СОШ №41 | ремонт | Проект реализован |
| Ремонт кровли МБОУ Лицей №3 | ремонт | Проект реализован |
| Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 43 | ремонт | Проект реализован |
| Текущий ремонт автоматического управления пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре МБДОУ № 5; МБДОУ № 62 | ремонт | Проект реализован |
| Текущий ремонт противопожарных водоёмов, резервуаров МБОУ Гимназия №10; МБОУ СОШ №25; МБОУ СОШ №42 | ремонт | Проект реализован |
| Проектно-сметная документация МБОУ СОШ №42 | разработка | Проект реализован |
| Устройство теневых навесов МБДОУ № 5; МБДОУ № 22; МБДОУ № 24; МБДОУ № 36; МБДОУ № 40; МБДОУ № 43; МБОУ № 46; МБДОУ № 62; МБДОУ № 74; МБДОУ № 91 | строительство | Проект реализован |
| Текущий ремонт кровли МБДОУ № 43 | ремонт | Проект реализован |
| Текущий ремонт системы отопления МБДОУ № 77 | ремонт | Проект реализован |
| Капитальный ремонт мягкой кровли МБОУ лицей № 11 | ремонт | Проект реализован |
| Текущий ремонт мягкой кровли МБОУ лицей № 6 | ремонт | Проект реализован |
| Текущий ремонт кровли МБОУ СОШ № 31 | ремонт | Проект реализован |
| Текущий ремонт кровли МБОУ лицей № 26 | ремонт | Проект реализован |
| Текущий ремонт мягкой кровли МБОУ СОШ № 35 | ремонт | Проект реализован |
| Текущий ремонт зданий и сооружений, в т.ч. замена оконных проемов на металлопластиковые МБОУ СОШ № 40 | ремонт | Проект реализован |
| Приобретение секций для ограждений и крепежа МБОУ СОШ № 27 | строительство | Проект реализован |
| Капитальный ремонт библиотеки им. Горького | ремонт | Проект реализован |
| Подключение здания ЦГБ им. А.С. Пушкина к тревожной сигнализации | ремонт | Проект реализован |
| Текущий ремонт мемориальных комплексов и памятников | ремонт | Проект реализован |
| Капитальный ремонт сцены МАУ «Шахтинский драматический театр» | ремонт | Проект реализован |
| Разработка ПСД по объекту «Капитальный ремонт спортивного ядра им. Красина со спортивными площадками г. Шахты» | разработка | Проект реализован |
| Капитальный ремонт: наращивание навесов над входными дверями Детского инфекционного отделения №1 МБУЗ ДГБ | ремонт | Проект реализован |
| Разработка проектной документации по объекту «Капитальный ремонт навеса к зданию МБУЗ ГП №5» | разработка | Проект не реализован (средства с проекта сняты) |
| Капитальный ремонт МБУЗ ГП № 5 | ремонт | Проект реализован |
| Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на участках до 100 м. (ул. Делегатская, ул. Мелиховская, ул. Хабарова) | ремонт | Проект реализован |
| Ремонт автомобильных дорог (пер. Печерский) | ремонт | Проект реализован |
| Мелкоямочный ремонт (ул. Мелиховская) | ремонт | Проект реализован |
| Профилировка грунтовых дорог (пер. Верхоянский, ул. Атаманская, ул. Просвещенская, ул. Беломорская, ул. Крупская) | ремонт | Проект реализован |
| Устройство искусственных неровностей (пер. Шишкина, пер. Енисейский) | строительство | Проект реализован |
| Ремонт автомобильных дорог (пер. Терешковой; ул. Фадеева; ул. Островского; пер. Дубинина; ул. Искра; ул. Грибоедова; ул. Баранайская; ул. Маяковского; ул. Лозовая; ул. Стрельникова; ул. Каляева; ул. Смидовича, ул. Васюты; ул. Дачная; ул. Державина; ул. Келдыша); пер. Донской, пер. Веселый, ул. Текстильная, пер. Украинский; пер. Украинский до автомагистрали М-4 «Дон» (от поворота на РЭМЗ до ул. Пограничная, в районе магазина «Николай»); ул. Шевченко; пр. Красной Армии; ул. Ионова; ул. Пролетарская; | ремонт | Проект реализован |
| Ремонт автомобильных дорог (тротуар по ул. Вишневского) | ремонт | Проект реализован |
| Строительство подъездной дороги к ДОУ по ул. Ворошилова | строительство | Проект реализован |
| Строительство подъездной дороги к ДОУ по ул. Шурфовая | строительство | Проект реализован |
| Строительство подъездной дороги к ДОУ по пр. Шахтинский | строительство | Проект реализован |
| Приобретение и установка дорожных знаков | строительство | Проект реализован (установлено 230 дорожных знаков) |
| Реконструкция и строительство объектов электрических сетей наружного освещения (пер. Монгольский) | реконструкция | Проект реализован (линии наружного освещения протяженностью 1,3 км. установлено 40 светильников уличного освещения.) |
| Приобретение и установка детских площадок | строительство | Проект реализован (приобретено 5 детских игровых комплексов) |
| Капитальный ремонт фонтана на площади им. Ленина | ремонт | Проект реализован |
| Разработка ПСД на устройство дорожного удерживающего ограждения на плотине пруда XX лет РККА | разработка | Проект реализован |

Контроль реализации Программы осуществляется методом анализа достижения целевых индикаторов по результатам каждого из годов реализации программы. Таким образом, суммарная степень достижения утвержденных программой целевых индикаторов, отражает степень реализации Программы социально-экономического развития города в отчетном году.

По тексту Программы целевые индикаторы объединены в группы, в зависимости от цели, достижения которой они способствуют.

Цель:

Создание условий для формирования устойчивой многопрофильной экономики, привлечение инвестиций, поддержание бизнеса, рост налогового потенциала территории.

| Наименование индикатора | Фактическое значение 2014 г. | Плановое значение 2015 г. | Фактическое значение 2015 г. | Степень достижения целевого индикатора, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс промышленного производства, % | 101,4 | 108 | 72,5 | 67,1 |
| Количество инвестиционно- активных хозяйствующих субъектов из числа крупных и средних организаций, зарегистрированных на территории города, ед. | 52 | 54 | 50 | 92,6 |
| Объем инвестиций в основной капитал, млн. руб. | 5098,29 | 5563,69 | 7025,33 | 126,3 |
| Темпы роста среднемесячной заработной платы, % | 13,4 | 12,25 | 4,35 | 35,5 |
| Число субъектов малого предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, ед. | 9299 | 9723 | 9354 | 96,2 |

Цель:

Формирование комфортной, безопасной среды обитания и улучшение условий проживания.

| Наименование индикатора | Фактическое значение 2014 г. | Плановое значение 2015 г. | Фактическое значение 2015 г. | Степень достижения целевого индикатора, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аварийность системы водоснабжения, ед./км. | 11,1 | 10 | 11 | 90,9 |
| Аварийность системы водоотведения, ед./км. | 26,2 | 25 | 25,8 | 96,9 |
| Потери тепла, тыс. Гкал. | 27,42 | 22,67 | 20,7 | 109,5 |
| Охват приборами учета электрической энергии многоквартирных домов, %. | 100 | 100 | 100 | 100,0 |
| Охват приборами учета тепловой энергии многоквартирных домов, %. | 97 | 100 | 100 | 100,0 |
| Объем жилищного строительства, тыс. м2 | 90,1 | 98,82 | 98,87 | 100,1 |
| Объем выполняемой ручной уборки, тыс. м2 | 13690,4 | 10424 | 11474 | 110,1 |
| Объем выполняемой механизированной уборки, тыс. м2 | 23211 | 21540 | 28523 | 132,4 |
| Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц города, % | 35,95 | 53,96 | 35,3 | 65,4 |
| Доля твердых бытовых отходов, образованных населением и размещенных на хранение, % | 96 | 97 | 97 | 100,0 |
| Доля фактической обеспеченности зелеными насаждениями от нормативной обеспеченности, % | 81,3 | 79 | 79 | 100,0 |

Цель:

Создание условий для укрепления здоровья населения и выравнивания демографической ситуации

| Наименование индикатора | Фактическое значение 2014 г. | Плановое значение 2015 г. | Фактическое значение 2015 г. | Степень достижения целевого индикатора, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет | 69,0 | 69,8 | 69,0 | 98,9 |

Цель:

Создание условий для формирования развитой, гармоничной личности, являющейся патриотом своего города и отдающей предпочтение здоровому образу жизни

| Наименование индикатора | Фактическое значение 2014 г. | Плановое значение 2015 г. | Фактическое значение 2015 г. | Степень достижения целевого индикатора, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Очередь в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, чел. | 1188 | 1451 | 419 | 346,3 |
| Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, в числе выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, % | 99,67 | 98,81 | 100 | 101,2 |
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % | 29,5 | 31,3 | 31,3 | 100,0 |
| Доля детей в возрасте от 7 до 16 лет, получающих дополнительное образование в сфере культуры в общей численности детей данной возрастной категории, % | 14,3 | 13,3 | 13,7 | 103,0 |

Цель:

Улучшение условий и качества предоставляемых населению муниципальных услуг на территории города

| Наименование индикатора | Фактическое значение 2014 г. | Плановое значение 2015 г. | Фактическое значение 2015 г. | Степень достижения целевого индикатора, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Внедрение в деятельность Администрации г. Шахты инноваций, ед. | 2 | 2 | 2 | 100,0 |

Совокупная степень достижения целевых индикаторов Программы социально-экономического развития города Шахты составляет:

| Наименование | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Совокупная степень достижения целевых индикаторов Программы, % | 103,2 | 100,3 | 107,8 |

Верно:

Управляющий делами                                                                         С.  Фандеев

городской Думы